Bước 1. Viết User Story cho R5

- User Story:

"Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của cơ sở mình, để đảm bảo tính chính xác và chủ động điều chỉnh giá dịch vụ mà không cần thông qua admin RikkeiCare."

- Giải thích lý do chọn vai trò "quản lý phòng khám" thay vì "admin RikkeiCare":

  - Theo bối cảnh đề bài ("Phòng khám muốn tự cập nhật giá các gói khám. Hiện admin RikkeiCare đang cập nhật hộ qua email"), đối tượng trực tiếp thực hiện hành động nghiệp vụ này là phía cơ sở phòng khám (quản lý phòng khám).

  - Việc phân quyền cho "quản lý phòng khám" tự thao tác giúp giảm tải công việc vận hành cho admin tổng (RikkeiCare), đúng với mục tiêu tự động hóa và phân quyền đúng người, đúng chức năng trong hệ thống.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

- AC 1 (thành công):

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Save", Then hệ thống cập nhật giá mới thành công, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và giá mới xuất hiện ngay trên giao diện ứng dụng cho bệnh nhân.

- AC 2 (thất bại):

Given quản lý phòng khám để trống ô giá, When nhấn "Save", Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Vui lòng nhập giá hợp lệ" và giữ nguyên giá trị cũ của gói khám.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

- Thẻ R5 kéo sang cột "Ready for Sprint" được chưa? Vì sao?

  - Chưa thể kéo sang cột "Ready for Sprint".

  - Vì sao: Theo Definition of Ready (DoR) của nhóm, thẻ cần thỏa mãn 4 điều kiện:

    - Có User Story đủ 3 vế (Đã có ở Bước 1).

    - Có tiêu chí nghiệm thu (Đã có 2 AC ở Bước 2).

    - Đã được ước lượng (Estimated): Chưa có thông tin ước lượng độ phức tạp (Story Points) từ team phát triển.

    - Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint: Chưa được kiểm chứng xem độ lớn đã vừa vặn hay cần tách nhỏ.

  - Do thiếu bước ước lượng, thẻ chưa đủ điều kiện đưa vào cột "Ready for Sprint".

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

- Quy ước nhãn (Label): Xanh dương (vì đây là tính năng mới - Feature).

- Vị trí của thẻ trong cột (nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất): Đặt ở đầu cột (vị trí cao nhất của cột hiện tại).

- Nội dung chi tiết trên thẻ Trello:

  - Tiêu đề thẻ (Card Title): [R5] Quản lý phòng khám tự cập nhật giá gói khám

  - Nhãn (Labels): 🔵 Feature (Xanh dương)

  - Thành viên phụ trách (Members): (Ví dụ: Tên Product Owner hoặc Dev chính phụ trách)

  - Mô tả (Description): Nội dung User Story và các Acceptance Criteria (AC 1, AC 2) đã viết ở Bước 1 và Bước 2.

  - Checklist (2–3 mục):

    - [ ] Thiết kế UI màn hình chỉnh sửa giá gói khám cho quản lý phòng khám

    - [ ] Lập trình API cập nhật giá và xử lý validate dữ liệu (chống để trống, định dạng số)

    - [ ] Kiểm thử (Tester test các trường hợp thành công và thất bại)

  - Thời hạn hoàn thành (Due Date): (Ví dụ: Ngày cuối của Sprint hiện tại, ví dụ: 20/10/2026)